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муниципальной целевой программы Смоленского сельсовета Смоленского района Алтайского края
«Освещение территории   села Смоленского»

на 2013- 2015  годы
Наименование Программы
Муниципальная  целевая программа Смоленского сельсовета Смоленского района Алтайского края «Освещение территории   села Смоленского»


на 2013-2015 годы ( далее – Программа)
Основание для разработки 

Программы
Федеральный закон от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления     в Российской Федерации»;
Устав муниципального образования Смоленский сельсовет Смоленского района Алтайского края  от 31.07.2013г.
Заказчик Программы
Администрация Смоленского сельсовета
Разработчик Программы
Администрация Смоленского сельсовета
Исполнители Программы
Подрядные организации независимо от форм собственности, привлекаемые для выполнения работ , связанных с реализацией мероприятий Программы,
Цели и задачи Программы
Организация освещения улиц села Смоленского  в целях улучшения условий проживания жителей поселения;


Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения ;


Снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии

Благоустройство автомобильных дорог местного значения в границах поселения;

Снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;

Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории поселения;

Улучшение экологической обстановки.

Основные мероприятия

Программы
Выбор типа светильников;

Использование более эффективных светильников;


Работа наружного освещения по режимам;


Сооружение кабельных линий и опор;


Выполнение воздушных линий.

Объемы и источники

финансирования Программы
Общая стоимость реализации Программы в действующих  ценах составляет - 1200000,0, в том числе:

из краевого бюджета  - 720000,0 рублей;

местный бюджет Смоленского сельсовета – 480000,0 рублей

Сроки реализации Программы
Программа реализуется  с 2013 по 2015 годы, в т.ч.

                                                   в 2013 году – 3,3 км

                                                              в 2014 году – 3,0 км

                                                              в 2015 году – 3,7 км.
Ожидаемые конечные результаты 

Программы
Улучшение освещенности территории поселения, обеспечение надежности работы сетей уличного освещения; сокращение процента бесхозных сетей; сокращение аварийных ситуаций на сетях наружного освещения; повышение уровня безопасности дорожного движения; профилактика правонарушений. 
Организация контроля над

 реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администраций Смоленского сельсовета и Собранием депутатов Смоленского сельсовета.
                                   Введение

Муниципальная целевая программа Смоленского сельсовета Смоленского района Алтайского края  «Освещение территории   села Смоленского » на 2013-2015  годы разработана в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Смоленский сельсовет Смоленского района Алтайского края . При разработке Программы учтены предложения депутатов Собрания депутатов Смоленского сельсовета, руководителей предприятий и организаций, жителей  села.
1.Характеристика проблемы и обоснование 

необходимости ее решения


На территории села Смоленского  наружное освещение улиц отсутствует. В настоящее время  уличное освещение в ночное время производится путем освещения прилегающих к улицам организаций и предприятий, торговых точек и наружного освещения частных домовладений. В результате чего, освещенность улиц в ночное время на территории поселения составляет всего лишь 0,03 % от общей протяженности улиц поселения.

Для развития и содержания уличного освещения необходимы целенаправленные действия Администрации Смоленского сельсовета  и энергоснабжающей организации.

Решение этих проблем требует значительных материальных затрат при минимальных собственных доходах. 
2.Цели и задачи Программы


Программа направлена   обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения села Смоленского, а также на :
- повышение уровня оснащенности поселения системами наружного освещения  на основе комплексного подхода к проектированию и строительству установок систем уличного освещения;

- обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения;

- снижение бюджетных расходов на оплату  электроэнергии;
- повышение уровня комфортности проживания населения, снижение вероятности возникновения криминогенной  обстановки;

- создание безопасных условий  дорожного движения  на улицах поселения;

- улучшение экологической обстановки.


Для достижения  результатов Программы  требуется решение следующих задач:

- получение технических условий и разработка проектно-сметной документации реконструкции и развития сетей наружного освещения села Смоленского;

- строительство сетей наружного освещения по улицам села;

-реконструкция освещения дворовых территорий и территорий и территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры.

3.Мероприятия, предусмотренные Программой


В рамках программы предполагается обеспечить надежную работу наружного освещения села Смоленского и стабильный уровень освещения дворовых территорий, улиц, прилегающих территорий к учреждениям образования, здравоохранения и культуры в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» и СНиП 23-05-95* « Естественное и искусственное освещение». Также предполагается обеспечить создание надлежащего уровня эксплуатации сетей наружного освещения, оперативного контроля и управления сетью.

Мероприятия программы предусматривают:


1.Выбор типа светильников, их шага в зависимости от нормируемой средней яркости, освещенности покрытий улиц, поперечного профиля улиц.

2.Использование более эффективных  энергоэкономичных источников освещения.

3.Работу наружного освещения по режимам (ночной и вечерний) в зависимости от нормируемой яркости, с допуском отключений в ночное  время до половины светильников.


4.Сооружение кабельных линий, воздушных, в том числе  с использованием железобетонных и металлических опор и кронштейнов с антикоррозионным покрытием.


5.Выполнение воздушных линий с использованием самонесущего изолированного провода (СИП) .

4.Ресурсное  обеспечение Программы

Стоимость реализации Программы составляет в действующих ценах - 2800000,0 рублей., источник финансирования: краевой бюджет  - 1680000,0 рублей, бюджет МО Смоленский сельсовет – 1120000,0 рублей, в т.ч.
 по годам 2013 год – 360000,0 руб.;

      2014 год - 320000,0 руб.;

      2015 год - 440000,0 руб.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджета и действующими расценками. 


Размеры средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, утверждаются ежегодно Решением Собрания депутатов Смоленского сельсовета.

5.Оценка социально-экономической эффективности Программы


Реализация мероприятий Программы позволит:

1.Создать условия для комфортного проживания населения с.Смоленского.


2.Улучшить освещенность дорог, улиц, дворовых территорий и прилегающих территорий к учреждениям образования, здравоохранения и культуры.


3.Обеспечить надежность работы сетей уличного освещения.


4.Сократить аварийные ситуации на сетях и затраты на их обслуживание.


5.Сократить расходы по электроэнергии.


6.Повысить уровень безопасности дорожного движения.
6.Критерии выполнения Программы


Критерием оценки эффективности реализации Программы является протяженность линий и систем уличного освещения, построенных или реконструированных  и введенных в эксплуатацию.

 В результате реализации Программы общая протяженность построенных и реконструированных линий и систем освещения составит 10 км, в том числе:

в 2013 году 3,3 км
в 2014 году 3,0 км
в 2015 году 3,7 км.
7.Механизм  реализации Программы


Заказчиком Программы является Администрация Смоленского сельсовета Смоленского района Алтайского края .

Собрание депутатов Смоленского сельсовета  осуществляет:


1) контроль за ходом реализации Программы, эффективным и целевым использованием краевых бюджетных средств, средств местного бюджета, выделяемых на реализацию Программы;


2) формирование плана реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год;

3) подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития поселения, по ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;


4) софинансирование мероприятий Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой, в том числе разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;


5) информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг хода выполнения мероприятий Программы и подготовку один раз в полугодие отчета о реализации Программы;


6) подготовку предложений в перечень объектов строительства, реконструкции систем наружного освещения села Смоленского  на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году;


7) мониторинг хода реализации мероприятия
ПЕРЕЧЕНЬ УЛИЦ 
СЕЛА  СМОЛЕНСКОГО

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ 
«Освещение территории   села Смоленского» на 2013- 2015  годы
	№

П/П
	Наименование улиц
	Протяженность уличного 

освещения,
 км
	Стоимость работ
	Срок исполнения работ

	
	
	
	Краевые средства 
	Собственные средства
	

	1.
	Целинная, Песчаная, Титова, Гражданский, Красноярская, Советская, Школьная, Мартакова
	3.3
	540000,0
	360000,0
	2013

	2.
	Мартакова, Октябрьская
	3.0
	480000,0
	320000,0
	2014

	3.
	Советская, Титова, мкр.ПМК 
	3.7
	660000,0
	440000.0
	2015

	
	Всего:
	10.0
	1680000,0
	1120000,0
	2800000,0


Глава Администрации

Смоленского сельсовета                                                                                                Б.А.Жарков 

